ОТЧЕТ

О реализации муниципальной Программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа на 2017-2021 годы»

за 2020 год

Муниципальная Программа «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа на 2017-2021 годы» (далее - Программа), утверждена постановление администрации Партизанского городского округа от  01 сентября 2016г. № 719-па (с последними изменениями от  18.12.2020 года   № 1618-па).

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено финансирование в объеме 199 893, 246 85 тысяч рублей, из них средств местного бюджета 56 151,339 40 тысяч рублей, средств краевого бюджета 143 741,907 45 тысяч рублей, фактически освоено 189 801,29329  тысяч рублей.

Цели и задачи Программы: обеспечение транспортной доступности населения Партизанского городского округа, жилищно-коммунальных услуг, устранение физического износа, повышение уровня благоустроенности территорий городского округа, повышение уровня сохранности и содержания мест захоронений на кладбищах городского округа, сохранение и развитие улично-дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения, обновление детских игровых площадок, обновление памятников истории и культуры, снижение количества несанкционированных свалок, увеличение протяженности сети уличного освещения, увеличение площади обслуживаемых зеленых насаждений, повышение уровня оказываемых ритуальных услуг. Мероприятия  муниципальной программы на 2020 год выполнены не полном объеме. Степень эффективности использования бюджетных средств- 95,0 %.

Среднее значение выполнения показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы 117,6 %.

Эффективность реализации программы по итогам 2020 года  111,7 % высокая.

____________

Приложение № 5

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017-2021 ГОДЫ за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измер. |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год 2020 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |  | % |  | 51 |  | 48 | 55,8 |  |
| 2. | - увеличение доли протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |  | % |  | 16 |  | 17,3 | 16,9 |  |
| 3 | - увеличение протяженности дорожной разметки выполненной на дорогах общего пользования местного значения |  | м.п |  | 91490 |  | 92564 | 104958 |  |
| 4. | - увеличение общего количество пешеходных переходов, оборудованных в соответствие с требованиями ГОСТ |  | ед |  | - |  | 2 | 0 |  |
| 5. | - увеличение доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых производится текущее содержание, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |  | % |  | 21 |  | 22 | 22 |  |
| 6. | - Количество отремонтированных объектов (уличных стенок, ливневых канализаций), которых необходимо отремонтировать к 2021 году |  | Ед. |  | 0 |  | 0 | 2 |  |
| 7. | - увеличение площади обслуживаемых зеленых насаждений на территории Партизанского городского округа; |  | м.кв. |  | 360174 |  | 370000 | 370000 |  |
| 8. | - количество несанкционированных свалок на территории городского округа подлежащих уборке ; |  | шт |  | 10 |  | 2 | 2 |  |
| 9. | - доля протяженности сети уличного освещения на территории городского округа в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |  | % |  | 40 |  | 41,40 | 47,95 |  |
| 10. | -содержание мест захоронений ( акарицидная обработка, сбор и вывоз мусора, содержание дорог, скос травы), - приведение в нормативное состояние кладбищ; |  | м.куб. шт |  | 550 |  | 560 1 | 1400 2 |  |

Среднее значение индикаторов – 117,6%

Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  НА 2017-2021 ГОДЫ

ЗА 2020 ГОД

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |  |
| Подпрограмма «Дорожная деятельность Партизанского городского округа на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Отдел строительства | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Проведение ремонта дорог, тротуаров на территории городского округа проездов | Осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Партизанская (участок от въезда в г.Партизанск до остановки «Шахта №24»), (участок дороги от автомобильного моста над железной дорогой до перекрестка с ул. П.Кашина); ул.Вишневая; ул.1-я Красноармейская (от жилого дома №35 до железнодорожного переезда); ул.Булгарова (участок дороги от перекрестка с ул. Дворцовая до жилого дома № 13); Аллея 50 лет Октября (участок дороги от перекрестка с ул. Ленинская до перекрестка с ул.Булгарова); ул.Кожевенная (участок дороги от перекрестка с ул. Гоголевская до жилого дома № 1по ул. Осиновая); ул.Дворцовая; ул. Индустриальная; ул.Чкалова; «Подъезд к г.Партизанск» км3+560 до автобусного павильона «Лозовый» (участок от ГРЭС до стадиона)»; ул.Энергетическая; ул.К.Коренова (участок дороги от ул. Щорса до ул. Замараева); ул.Аллилуева; пер. Бойкий; ул.Вавилова (участок дороги от ул. П.Кашина до перекрестка с ул. Фабричная); ул.П.Кашина (участок дороги от перекрестка с ул. Вавилова до перекрестка с ул.Вокзальная); от автодороги "Шкотово-Партизанск" км 64+600 до с.Хмельницкое; ул.Калинина (Дорога от ул. Калинина № 58, с.Углекаменск до 0 (нулевого) пикета; ул.Кирова, с.Авангард (участок дороги от перекрестка с автодорогой Партизанск - Мельники до перекрестка с ул. Красноярская); ул.Лазо (участок дороги от перекрестка с ул. Партизанская до перекрестка с ул.Кутузова); Ремонт дворовой территории по ул. Гоголевская,11; Ремонт тротуара по ул.Лазо);Запланированные работы выполнены в полном объеме |  |  |
| 1.1.4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | отдел жизнеобеспечения | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки(осевой, краевой, пешеходные переходы) | Нанесена горизонтальная дорожная разметка(осевая, краевая, пешеходные переходы). Запланированные работы выполнены в полном объеме |  |  |
| 1.1.5 | Проектирование и установка объектов регулирования дорожного движения | отдел жизнеобеспечения | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Установка недостающих дорожных знаков | Установлено 13 новых дорожных знаков по следующим адресам : - в районе МБОУ СОШ№2 г.Партизанск ул.Садовая,2 знак 1.23 "Дети" (2 стойки , 2знака) - в районе МБОУ д/с №2 корпус 1 г.Партизанск ул.М.Кутузова,д.52» знак 1.23 "Дети" ( 1 стойка, 1 знак) ; - в районе МБОУ д/с №2 корпус 2 г.Партизанск пер.Промышленный,д.10,б знак 1.23 "Дети" (2 стойки , 2знака) ; - в районе МБОУ д/с №6 корпус 2 г.Партизанск ул.Смена, д.22» знак 1.23 "Дети" (2 стойки , 2знака) - в районе МБОУ ЦРР д/с №30 корпус 1 г.Партизанск ул.Серышева,д.7 знак 1.23 "Дети ( 1 стойка , 1 знак ) - в районе МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Сучан» г.Партизанск ул.Нагорная,д.6 знак 1.23 "Дети" (2 стойки , 2знака) - в районе МБДОУ д/с №24 корпус №1 г.Партизанск ул.Пушкинская,62 знак 1.23 "Дети" (1 стойка , 1 знак) ; - в районе МБДОУ д/с №24 корпус №2 г.Партизанск ул.Фабричная,9 со стороны ул.Мирошниченко знак 1.23 "Дети" ( 1 стойка, 1 знак) - в районе МБДОУ д/с №24 корпус №2 г.Партизанск ул.Фабричная,9 со стороны ул.Вавилова знак 1.23 "Дети" (1 стойка , 1 знак ) |  |  |
| 1.1.6 | Содержание автомобильных дорог местного значения | отдел жизнеобеспечения | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Выполнение необходимых работ по содержанию автомобильных дорог местного значения ( летнее -грейдированию ,отсыпке грунтовых дорог.,замена дорожных знаков, очистка от мусора пыли, грязи , зимнее- очистка от снега, подсыпка ПГМ) | Выполнены работы по летнему содержанию автомобильных дорог -грейдирование с частичной подсыпкой грунтом, замена дорожных знаков, очистка от мусора пыли, грязи ; зимнее- очистка от снега, подсыпка ПГМ. |  |  |
| 1.1.7 | Выполнение проектных, топографо-геодезических работ | Отдел строительства | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Выполнение проектных, топографо-геодезических работ | Выполнены проектные, топографо-геодезические работы по ремонту тротуаров и сетей уличного освещения по ул. Вахрушева, ул. Заводская |  |  |
| 1.2.1. | Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по наказам избирателей | Отдел строительства | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Проведение ремонта дорог, тротуаров на территории городского округа проездов | Проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул.Вишневая; ул.1-я Красноармейская (от жилого дома №35 до железнодорожного); ул. Индустриальная; Аллея 50 лет Октября (участок дороги от перекрестка с ул. Ленинская до перекрестка с ул.Булгарова); от автодороги "Шкотово-Партизанск" км 64+600 до с.Хмельницкое; ул.Кожевенная (участок дороги от перекрестка. Ремонт тротуара по ул.Лазо); |  |  |
| 1.2.3. | Содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей | отдел жизнеобеспечения | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей | Выполнены работы: - ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги от автодороги «Шкотово- Партизанск» км 64+600 до дома №1 по ул.Кооперативная с.Хмельницкое по наказам избирателей , -ямочный ремонт асфальтового покрытия участка дороги от магазина «Юнис» до поликлиники в с. Углекаменск по наказам избирателей, - устранение повреждений покрытия на остановки общественного транспорта по ул.Революции по наказам избирателей |  |  |
| 1.2.5. | Выполнение проектных, топографо-геодезических работ по наказам избирателей | Отдел строительства | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Выполнение проектных, топографо-геодезических работ | Выполнены проектно-изыскательские работы по устройству дорожного покрытия от ул. Гоголевская до здания МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 30, корпус2 |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Благоустройство территории городского округа | отдел жизнеобеспечения | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Выполнение работ по благоустройству ПГО | Работы по благоустройству выполнены : в том числе - содержание территории городского парка и объектов культурного наследия ; - акарицидная обработка (уничтожение клещей) на территории городского парка; - уборка несанкционированных свалок; - спил и обрезка аварийный деревьев ; -благоустройство при проведении городских мероприятий |  |  |
| 2.1.2 | Ремонт уличной дренажной системы и системы ливневой канализации, проектные и изыскательские работы на строительство уличной дренажной системы и системы ливневой канализации | Отдел строительства | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Выполнен ремонт уличной дренажной системы и системы ливневой канализации | Выполнен ремонт уличной дренажной системы и системы ливневой канализации по ул. Щорса,1 |  |  |
| 2.1.3 | Озеленение территории городского округа | отдел жизнеобеспечения | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Выполнение работ по посадке цветов и уходу за клумбами, скосу травы, фигурной стрижке деревьев. | Работы по посадке цветов и уходу за клумбами, скосу травы, фигурной стрижке деревьев выполнены в полном обьеме |  |  |
| 2.1.4 | Содержание сетей уличного освещения | отдел жизнеобеспечения | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Содержание сетей уличного освещения | Выполнены в полном объеме: услуги по поставке электрической энергии и мощности - содержание электрических сетей уличного освещения |  |  |
| 2.1.5. | Ремонт сетей уличного освещения, проектные и изыскательские работы на строительство и ремонт сетей уличного освещения | Отдел строительства | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Ремонт сетей уличного освещения, | Выполнен ремонт сетей уличного освещения по ул. Лазо, ул. Кутузова, Свердлова, ул.Клубная,2 с.Мельники |  |  |
| 2.2.2 | Ремонт сетей уличного освещения , проектные и изыскательские работы на строительство и ремонт сетей уличного освещения по наказам избирателей | отдел жизнеобеспечения | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Ремонт сетей уличного освещения по наказам избирателей | Проведен : -Ремонт освещения по ул. Калинина от жилого дома № 23 до автобусной остановки"Лесничество" в с.Углекаменск -по ул.Кадукова; -по ул.Революции. |  |  |
| 2.2.3 | Приобретение и установка малых архитектурных форм по наказам избирателей | отдел жизнеобеспечения | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  | Работы по установке детского спортивного комплекса около жилых домов №46; №40 по ул.Кутузова не проведены | Земельный участок не стоит на кадастровом учете |  |
| 2.2.5 | Обустройство, ремонт, контейнерных мусорных площадок: | отдел жизнеобеспечения | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Обустройство, ремонт, перенос и благоустройство контейнерных мусорных площадок: | Обустройство, ремонт, перенос и благоустройство контейнерных мусорных площадок: в районе жилого дома №159 по ул.Партизанская; на территории жилого дома №11 по ул.Смена, жилого дома № 54 по ул.Дальняя; между жилыми домами №17"б" и № 15"Б" по ул.Мирошниченко не выполнено | не освоены в связи с отсутствием актуализированной схемы санитарной очистки города, разработка которой запланирована на 2021 год. |  |
| 2.2.7 | Ремонт бетонных уличных маршей по наказам избирателей | отдел жизнеобеспечения | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Ремонт лестничных маршей | Проведен ремонт лестничных маршей от жилого дома№ 15 по ул.Булгарова к жилым домам №2"б" и 2 "В" по ул.Дворцовая, между жилыми домами №13,15,17 по ул.Булгарова и № 21 по ул.50 лет ВЛКСМ, от жилого дома №50 до жилого дома №48 по ул.Кутузова, от жилого дома №44 по ул.Кутузова до автобусной остановки "ХФЗ" |  |  |
| 2.2.8 | Благоустройство территории городского округа по наказам избирателей | отдел жизнеобеспечения | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Проектно-изыскательские работы по благоустройству территории, прилегающей к МБОУ «СОШ № 6» по наказам избирателей | Проектно-изыскательские работы по благоустройству территории, прилегающей к МБОУ «СОШ № 6» не проведены | Земельный участок не стоит на кадастровом учете |  |
| Отдельные мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Содержание мест захоронений | отдел жизнеобеспечения | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | работы по содержанию мест захоронений | работы по содержанию мест захоронений выполнены в полном объеме |  |  |
| 3.1.2. | Приведение в нормативное состояние кладбищ | Отдел строительства | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Приведение в нормативное состояние кладбища в с.Несвоевка г.Партизанск: | Выполнены работы по приведению в нормативное состояние -- кладбища в с.Несвоевка г.Партизанск: на территории кладбища выполнена система дренажа для организации отвода и сбора поверхностных вод; обваловка территории - кладбище ул.Партизанская в районе д.№187 |  |  |

Приложение № 7

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017-2021 ГОДЫ

за 2020 год.

| п/п | Наименование мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы | Всего | 199 893,24685 | 189 801,29329 |
|  |  | краевой бюджет | 143 741,90745 | 143 741,90745 |
|  |  | местный бюджет | 56 151,33940 | 46059,38584 |
| 1 | Подпрограмма «Дорожная деятельность Партизанского городского округа» на 2017-2021 | Всего | 181 230,58321 | 174 789,09439 |
|  |  | краевой бюджет | 143 741,90745 | 143 741,90745 |
|  |  | местный бюджет | 37 488,67576 | 31047,18694 |
| 1.1 | Основное мероприятие: осуществление полномочий в области дорожного хозяйства | Всего | 174 913,90745 | 172163,44077 |
|  |  | краевой бюджет | 143 741,90745 | 143 741,90745 |
|  |  | местный бюджет | 31 172,000 | 28421,53332 |
| 1.1.1 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям в районе ул. Островского, ул. Киевская в г. Партизанск | Всего | 0,000 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| 1.1.2 | Инженерные изыскания, корректировка и экспертиза проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям в районе ул. Сливовая, ул.Марата, ул.Покровская в г. Партизанск | местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего | 154 913,90745 | 154 875,09245 |
|  |  | краевой бюджет | 143 741,90745 | 143 741,90745 |
|  |  | местный бюджет | 11 172,000 | 11 133,185 |
| 1.1.4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | местный бюджет | 1 200,000 | 1 153,416 |
| 1.1.5 | Проектирование и установка объектов регулирования дорожного движения | местный бюджет | 300,000 | 300,00 |
| 1.1.6 | Содержание автомобильных дорог местного значения | местный бюджет | 18 200,00 | 15 536,18232 |
| 1.1.7 | Выполнение проектных, топографо-геодезических работ | местный бюджет | 300,000 | 298,750 |
| 1.1.8 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие: исполнение наказов избирателей | всего | 6 316,67576 | 2625,65362 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 6 316,67576 | 2625,65362 |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по наказам избирателей | всего | 4 853,77151 | 1 662,74937 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 4 853, 77151 | 1 662,74937 |
| 1.2.2 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, посадочных площадок к автобусным павильонам по наказам избирателей | местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| 1.2.3 | Содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей | местный бюджет | 712,90425 | 712,90425 |
| 1.2.4 | Прочие мероприятия в сфере дорожного хозяйства | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Выполнение проектных, топографо-геодезических работ по наказам избирателей | местный бюджет | 750,000 | 250,00 |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территорий Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы | местный бюджет | 15 762,66364 | 12 850,200 |
| 2.1 | Основное мероприятие: осуществление полномочий в области благоустройства | местный бюджет | 11 662,334 | 11307,796 |
| 2.1.1 | Благоустройство территории городского округа | местный бюджет | 2 831,678 | 2763,60536 |
| 2.1.2 | Ремонт уличной дренажной системы и системы ливневой канализации, проектные и изыскательские работы на строительство уличной дренажной системы и системы ливневой канализации | местный бюджет | 500,000 | 500,000 |
| 2.1.3 | Озеленение территории городского округа | местный бюджет | 2 399,896 | 2 167,97664 |
| 2.1.4 | Содержанием сетей уличного освещения | местный бюджет | 5 000,000 | 4945,454 |
| 2.1.5 | Ремонт сетей уличного освещения, проектные и изыскательские работы на строительство и ремонт сетей уличного освещения | местный бюджет | 930,760 | 930,760 |
| 2.1.6 | Устройство автобусных павильонов | местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие: исполнение наказов избирателей | местный бюджет | 4 100,32964 | 1 542,404 |
| 2.2.1 | Ремонт подпорных уличных стенок в районе жилых домов, проектные и изыскательские работы на строительство подпорных уличных стенок в районе жилых домов по наказам избирателей | местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| 2.2.2 | Ремонт сетей уличного освещения, проектные и изыскательские работы на строительство и ремонт сетей уличного освещения по наказам избирателей | местный бюджет | 2 750 ,32964 | 1 409,915 |
| 2.2.3 | Приобретение и установка малых архитектурных форм по наказам избирателей | местный бюджет | 200,000 | 0,00 |
| 2.2.4 | Проектирование и строительство автобусных павильонов по наказам избирателей | местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| 2.2.5 | Обустройство, ремонт контейнерных мусорных площадок по наказам избирателей | местный бюджет | 400,000 | 0,00 |
| 2.2.6 | Ремонт пешеходных мостиков по наказам избирателей | местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| 2.2.7 | Ремонт бетонных уличных маршей по наказам избирателей | местный бюджет | 500,000 | 132,489 |
| 2.2.8 | Благоустройство территории городского округа по наказам избирателей | местный бюджет | 250,000 | 0,00 |
| 3 | Отдельные мероприятия программы | местный бюджет | 2 900,000 | 2161,9989 |
| 3.1 | Основное мероприятие: обеспечение сохранности и содержания мест захоронений | местный бюджет | 2 900,000 | 2161,9989 |
| 3.1.1 | Содержание мест захоронений | местный бюджет | 1 000,000 | 961,9989 |
| 3.1.2 | Приведение в нормативное состояние кладбищ | местный бюджет | 1 900,000 | 1 200,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие земельно - кадастровые работы в сфере благоустройства | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных участков под многоквартирными домами, которые имеют статус «ранее учтенные» | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |