АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 сентября 2016 г.                                                                                       № 719-па

Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017 – 2021 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с  постановлениями  администрации Партизанского городского округа от 27  июля  2015 года № 698-па  «О внесении изменений в Порядок принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и оценки эффективности их реализации, утвержденный постановлением администрации Партизанского городского округа от 26 августа 2013 года № 890-па»,  от 17 мая 2016 года № 392-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Партизанского городского округа на 2017 год", на основании статей 29, 32 Устава Партизанского городского округа администрация Партизанского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017 – 2021 годы (прилагается).

2.    Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться,  а финансирование мероприятий подлежит корректировке в объеме утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год.

3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вести» и вступает в силу после официального опубликования (обнародования) но не ранее 01 января 2017 года.

4.  Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы  администрации А.Г. Волкова.

Глава городского округа 					                           А.В. Зражевский

утверждена

постановлением администрации Партизанского городского округа

от 01.09.2016 г. № 719-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017-2021 ГОДЫ

(в редакции постановлений:  от 03.02.2017г. № 141-па, от 03.04.2017г. № 587-па,

от 16.05.2017г № 882-па, от 27.06.2017г №1119-па, от 20.07.2017г №1226-па,                      от 13.10.2017г №1622-па, от 14.12.2017г №1876-па, от 25.12.2017г №1945-па,                     от 13.04.2018г № 427-па, от 30.07. 2018г №891-па, 24.09.2018г №1105-па,                                  от 06.12.2018г №1367-па, от 14.12.2018г №1401-па; от 147.01.2019г № 6-па;                                    от 08.04.2019г № 331-па, от 01.08.2019г №1287-па, от 08.11.19 № 1958-па, от 17.12.2019г. № 2155-па, от 17.02.2020г. № 282-па, от  28.05.2020 № 695-па, от 18 декабря 2020г  № 1618-па, от 03.02.2021г № 106-па, от  22.04.2021г. № 612-па  )

Партизанский городской округ

2016 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

НА 2017-2021 ГОДЫ

| Наименование муниципальной Программы | «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее отдел жизнеобеспечения) |
| Соисполнители муниципальной Программы | отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее отдел строительства); администрация Партизанского городского округа |
| Структура муниципальной Программы | - подпрограмма «Дорожная деятельность Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы; - подпрограмма «Благоустройство территорий Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы; - отдельные мероприятия Программы. |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в сфере реализации муниципальной Программы | - постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 319 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы»; - постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 г. № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы» |
| Цели и задачи муниципальной Программы | Цели Программы: - развитие, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; - повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства; - улучшение качества городской среды, создание комфортных и благоприятных условий для проживания жителей Партизанского городского округа; - выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных участков под многоквартирными домами, которые имеют статус «ранее учтенные» Задачи Программы: - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям; - поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию путем выполнения работ по ремонту и содержанию дорог; - повышение транспортной доступности на территории Партизанского городского округа; - повышение уровня благоустроенности территории Партизанского городского округа; - обеспечение сохранности и содержания мест захоронения на территории Партизанского городского округа -выполнение земельно-кадастровых работ в сфере благоустройства |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы | целевые индикаторы, характеризующие достижения цели муниципальной Программы: - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - увеличение доли протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; -увеличение площади ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - увеличение протяженности дорожной разметки, выполненной на дорогах общего пользования местного значения; - увеличение общего количества пешеходных переходов оборудованных в соответствии с требованиями ГОСТ; - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых производится текущее содержание, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - количество отремонтированных объектов (уличных стенок, ливневых канализаций) Партизанского городского округа, в которых необходимо провести ремонт к 2021 году; - увеличение площади обслуживаемых зеленых насаждений на территории Партизанского городского округа; - количество несанкционированных свалок на территории Партизанского городского округа подлежащих уборке к 2021 году; - доля протяженности сети уличного освещения на территории городского округа в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; - Содержание мест захоронений расположенных на территории Партизанского городского округа ( акарицидная обработка (уничтожение клещей), сбор и вывоз мусора, содержание дорог, скос травы ) - приведение в нормативное состояние кладбищ |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | муниципальная Программа реализуется в 2017-2021 годах в один этап за счет средств бюджета Партизанского городского округа и средств краевого бюджета на условиях софинансирования. |
| Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальных программ | общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы составляет 236 999 549,40 рублей, в том числе: 2017 год – 37 929 339,00 рублей; 2018 год – 37 703 110,00 рублей; 2019 год – 37 335 890,00 рублей; 2020 год – 56 151 339,40 рублей; 2021 год – 67 879 871,00 рублей; прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Программы средств краевого бюджета составляет 292 416 122,45 рублей, в том числе: 2017 год – 18 196 955,00 рублей 2018 год – 32 600 000,00 рублей 2019 год – 47 877 260,00 рублей; 2020 год – 143 741 907,45 рублей; 2021 год – 50 000 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | Реализация мероприятий муниципальной Программы в полном объеме будет способствовать: - развитию современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение транспортной доступности районов Партизанского городского округа и снижению транспортных издержек в экономике; - снижению доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Партизанского городского округа, не отвечающих нормативным требованиям; - повышению жизненного уровня населения путем удовлетворения спроса на безопасные автомобильные перевозки; - созданию благоприятных условий пребывания жителей Партизанского городского округа. |

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Настоящая муниципальная Программа разработана с целью улучшения качества городской среды, создания комфортных и благоприятных условий для проживания жителей Партизанского городского округа на основании:

Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

Закона Приморского края от 20.10.2008 года №325-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года;

Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 N 319 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

Постановления администрации Приморского края от 07.12.2012 №394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;

Распоряжения администрации Партизанского городского округа от 29.10.2015 №476-ра «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Партизанского городского округа на 2016 год и плановый период до 2018 года»;

Основных направлений бюджетной политики и налоговой политики Партизанского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Муниципальная Программа «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017 – 2021 годы (далее – муниципальная Программа) позволяет решить самые значимые проблемы Партизанского городского округа, такие как:

- развитие улично-дорожной сети;

- повышение безопасности дорожного движения;

- озеленение территории городского округа;

- восстановление системы ливневой канализации;

- благоустройство территории городского округа

- обеспечение сохранности и содержание мест захоронений

-выполнение земельно-кадастровых работ в сфере благоустройства.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них. В рамках исполнения полномочий необходимо продолжать мероприятия по содержанию и развитию улично-дорожной сети городского округа.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения Партизанского городского округа по состоянию на 01.01.2017г. составила 351,3 км, 79,6 % (279,5 км) из которых не имеют твердого покрытия. Для обеспечения социально-экономического развития города требуется увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.

Проблема аварийности на территории городского округа в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной непосредственных участников дорожного движения. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения (далее - БДД) является одной из важнейших социально-экономических и демографических проблем Российской Федерации и города Партизанска в частности. Организация движения пешеходов по улично-дорожной сети Партизанского городского округа в настоящее время имеет основной недостаток - недостаточная оснащенность автомобильных дорог средствами организации дорожного движения: знаками, светофорами, леерами и т.д. Сложившуюся ситуацию с аварийностью на автотранспорте необходимо решать путем принятия действенных и неотложных мер по совершенствованию системы обеспечения БДД.

Согласно Федеральному Закону от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения является полномочием местной администрации, поэтому необходимо проводить планомерную работу по приведению в нормативное состояние средств регулирования дорожного движения на территории округа. Необходимо выполнять работы по замене и содержанию ранее установленных дорожных знаков, ремонту существующих пешеходных и дорожных ограждений, установке новых в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, ежегодно обновлять дорожную разметку, содержать светофорные объекты, устанавливать новые и т.д. На основании ежегодного анализа аварийности выявляют очаги повышенной концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории Партизанского городского округа, ликвидация которых производится, в том числе путем установки дополнительных средств регулирования дорожного движения.

В связи с внесенными изменениями в ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52765-2007, ГОСТ Р 52766-2007 уточнены и дополнены требования к оборудованию пешеходных переходов, и как следствие, возникла необходимость переустройства пешеходных переходов у детских и образовательных учреждений.

Реализация муниципальной Программы позволит достичь намеченных изменений в сфере БДД и развития улично-дорожной сети города.

В соответствии со статьей 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа также относятся организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, вопросы организации озеленения территории городского округа.

Зеленые насаждения - один из важнейших факторов в создании благоприятных экологических, микроклиматических, санитарно-гигиенических условий города. Зеленые насаждения выполняют комплекс оздоровительных, рекреационных, защитных функций, выступают стабилизатором экологического равновесия. Чем больше зеленых насаждений и комфортабельных зон отдыха в городе, тем лучше и удобнее условия проживания людей. Зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку, делают привлекательным облик нашего города, что положительно сказывается на социально-экономической ситуации. Необходимо продолжить реализацию комплекса мероприятий по озеленению городского округа.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения также относится содержание мест захоронения, благоустройство территорий городского округа, включая освещение улиц, размещение и содержание объектов благоустройства и малых архитектурных форм.

Благоустройство территорий Партизанского городского подразумевает под собой комплекс мероприятий по обеспечению повышенных требований к техническому состоянию объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику городского округа.

Большинство объектов благоустройства городского округа (зоны отдыха, инженерные коммуникации, объекты дорожной инфраструктуры) до настоящего времени недостаточно обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности городского округа и нуждаются в текущем ремонте.

Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях являются ключевой задачей органов местного самоуправления. Снижение уровня благоустройства может вызвать дополнительную социальную напряженность в обществе, что недопустимо в рамках социально-экономического развития города.

Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого метода, который позволит создать условия для развития улично-дорожной сети города, решить вопросы текущего содержания дорожной инфраструктуры и вопросы благоустройства территорий, что в свою очередь позволит целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства.

Целесообразность разработки муниципальной программы, использующей программно-целевой метод решения проблем дорожной деятельности и благоустройства, определяется следующими факторами:

- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем в дорожной сфере и благоустройстве, что определяет необходимость системного подхода к их решению, согласования отдельных направлений муниципальной политики по содержанию, технологиям реализации и по времени осуществления;

- необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;

- необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по повышению результативности бюджетных, финансовых и материальных вложений;

- необходимость участия в краевых программах на условиях софинансирования.

При реализации Программы возможны следующие риски:

1. Финансовые риски.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий программы может привести к тому, что показатели программы не будут достигнуты в полном объеме и, как следствие, снизятся технические характеристики состояния улично-дорожной сети Партизанского городского округа, ухудшится общий уровень экологической обстановки Партизанского городского округа.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования программы.

2. Организационные риски.

Уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления Партизанского городского округа, но и от органов исполнительной власти Приморского края, в связи с тем, что каждый из них осуществляет функции по дорожной и благоустроительной деятельности в рамках своих полномочий.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Приморского края в дорожной сфере.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Муниципальная Программа определяет цели, задачи и направления стимулирования развития улично-дорожной сети, повышению благоустройства территорий Партизанского городского округа, финансовое обеспечение и механизм реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

В соответствие с приоритетами государственной политики, Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 г. N 324-КЗ, Распоряжения администрации Партизанского городского округа от 29.10.2015 №476-ра «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Партизанского городского округа на 2016 год и плановый период до 2018 года», основными направлениями бюджетной политики и налоговой политики Партизанского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, целями программы являются:

- развитие, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров,  дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;

- улучшение качества городской среды, создание комфортных и благоприятных условий для проживания жителей Партизанского городского округа

Достижение указанных целей программы будет обеспечиваться решением следующих задач:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров,  дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию путем выполнения работ по ремонту и содержанию дорог;

- повышение транспортной доступности на территории Партизанского городского округа;

- повышение уровня благоустроенности территории Партизанского городского округа;

- обеспечение сохранности и содержания мест захоронения на территории Партизанского городского округа

-выполнение земельно-кадастровых работ в сфере благоустройства

III. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы и показатели:

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение доли протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение протяженности дорожной разметки, выполненной на дорогах общего пользования местного значения;

- увеличение общего количества пешеходных переходов оборудованных в соответствии с требованиями ГОСТ;

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых производится текущее содержание, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- количество отремонтированных объектов (уличных стенок, ливневых канализаций) Партизанского городского округа, в которых необходимо провести ремонт к 2021 году;

- увеличение площади обслуживаемых зеленых насаждений на территории Партизанского городского округа;

- количество несанкционированных свалок на территории Партизанского городского округа подлежащих уборке к 2021 году;

- доля протяженности сети уличного освещения на территории городского округа в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;

- содержание мест захоронений расположенных на территории Партизанского городского округа ( акарицидная обработка (уничтожение клещей), сбор и вывоз мусора, содержание дорог, скос травы )

- увеличение количества кладбищ приведенных в нормативное состояние

-увеличение проведенных земельно-кадастровых работ в сфере благоустройства

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы указаны в приложении № 1.

IV.ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа состоит из следующих подпрограмм:

- «Дорожная деятельность Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы, в рамках данной подпрограммы будут решаться следующие основные задачи:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию путем выполнения работ по ремонту и содержанию дорог;

- повышение транспортной доступности на территории Партизанского городского округа;

- «Благоустройство территорий Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы, в рамках данной подпрограммы будут решаться следующие основные задачи:

- повышение уровня благоустроенности территории Партизанского городского округа.

- «Отдельные мероприятия Программы» в рамках выполнения отдельных мероприятий будут решаться следующие задачи:

- обеспечение сохранности и содержания мест захоронения на территории Партизанского городского округа.

-проведение земельно-кадастровых работ в сфере благоустройства

Перечень мероприятий, сроки и ожидаемые результаты из реализации отражены в приложении № 2.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации муниципальной Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечения контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений программы, выработку решений при возникновении отклонений хода от плана мероприятий муниципальной Программы.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы – отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

Соисполнитель муниципальной Программы – отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

Реализация мероприятий подпрограмм муниципальной Программы осуществляется посредством:

- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

- предоставления субсидий, выделяемых из местного бюджета.

Ответственный исполнитель:

- Организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а так же конечных результатов ее реализации;

- Не позднее 1 сентября текущего финансового года представляют в финансовое управление администрации Партизанского городского округа бюджетные заявки с обосновывающими материалами на финансирование из бюджета Партизанского городского округа в очередном финансовом году и в последующие два.

- Формы бюджетных заявок и сроки их рассмотрения устанавливаются муниципальными правовыми актами Партизанского городского округа, регламентирующими порядок планирования бюджетных ассигнований и составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- В течение одного месяца после утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период разрабатывает:

а) перечень работ по исполнению программных мероприятий на очередной финансовый год ( постановлением администрации Партизанского городского округа);

б) календарный план реализации программных мероприятий с указанием ответственных исполнителей на очередной финансовый год (распорядительный акт главного распорядителя бюджетных средств);

- Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономического развития в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, заполняемую нарастающим итогом с начала года по утвержденной форме;

- Ежегодно проводит оценку эффективности Программы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы на согласование заместителю главы администрации, обеспечивающему деятельность администрации Партизанского городского округа по решению вопросов, соответствующих целям и мероприятиям Программы по решению вопросов, соответствующих целям и мероприятиям Программы, в управление экономического развития администрации Партизанского городского округа.

Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с описанием результатов реализации подпрограмм и отдельных мероприятий в отчетном году, по формам установленным муниципальными правовыми актами Партизанского городского округа;

б) перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием информации о выполнении или причин их невыполнения в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий;

г) оценку эффективности муниципальных программ;

д) сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы ответственными исполнителями.

В случае отклонения от плановой динамики реализации муниципальной программы в отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

- Размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.

- Запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета.

Соисполнители Программы:

- обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации и подготовки Годовых отчетов;

- несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

Общий контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляет заместитель главы – начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации муниципальных программ приведена в приложении № 3 к муниципальной Программе.

VII. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предусмотренные Программой мероприятия реализуются в период с 2017 по 2021 годы в один этап.

VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной Программы по нижеуказанной формуле.

Методика оценки эффективности муниципальной Программы включает в себя следующие показатели:

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

Iфакт

I =  ------------ х 100 %,

Iплан

где:

I – индикатор эффективности;

Iфакт - фактическое значение индикатора;

Iплан - плановое значение индикатора

б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:

1

I = ------------------- x 100 %,

Iфакт / Iплан

где:

I – индикатор эффективности;

Iфакт - фактическое значение индикатора;

Iплан - плановое значение индикатора

в) среднее значение выполнения индикаторов эффективности по муниципальным программам рассчитывается по формуле:

SUM Iэф.

Icр. = --------------- х 100%,

n

где:

Iср. - среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

SUM Iэф - суммарное значение фактического выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

n - количество индикаторов эффективности муниципальной программы

г) расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств производится по формуле:

х 100%,

Ф

Ф

Э

план

факт

бв



где:

- степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

- фактическое освоение средств бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде;

средств в отчетном периоде;

план

Ф

- запланированное выделение бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде

д) эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Iср. х Эбв

Э

100 %

МП



где:

Эмп – эффективность реализации муниципальной программы;

Iср. – среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

Эбв - степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Эмп составляет не менее 90,0 %.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Эмп составляет не менее 75,0 %.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

____________________

Приложение № 1

к муниципальной Программе, утвержденной

постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 01 сентября 2016г. № 719-па

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г. |  | 2020г. | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Муниципальная Программа «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 63,1, | 62,7 | 61,2 |  | 59,8 | 55,8 | 54,9 |
| 2. | - увеличение доли протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 10,00 | 10,4 | 11,5 | 12,9 |  | 16,9 | 17,8 |
| 3. | - увеличение протяженности дорожной разметки, выполненной на дорогах общего пользования местного значения | м.п. | 88826 | 91490 | 91490 | 91490 |  | 92564 | 95704 |
| 4. | - увеличение общего количества пешеходных переходов оборудованных в соответствии с требованиями ГОСТ | ед. | - | - | - | - |  | 2 | 6 |
| 5. | - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых производится текущее содержание, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 |  | 22,00 | 25,00 |
| 6. | - количество отремонтированных объектов (уличных стенок, ливневых канализаций) Партизанского городского округа, в которых необходимо провести ремонт к 2021 году | ед | - | 2 | - | - |  | 2 | 1 |
| 7. | - увеличение площади обслуживаемых зеленых насаждений на территории Партизанского городского округа | м2 | 360174 | 360174 | 360174 | 360174 |  | 370000 | 370000 |
| 8. | - количество несанкционированных свалок на территории Партизанского городского округа подлежащих уборке к 2021 году | - | - | 0 | 1 | 1 |  | 9 | 9 |
| 9. | - доля протяженности сети уличного освещения на территории городского округа в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; | % | 36,00 | 37,60 | 39,00 | 40,10 |  | 41,40 | 47,95 |
| 10 | - содержание мест захоронений ( акарицидная обработка (уничтожение клещей), сбор и вывоз мусора, содержание дорог, скос травы ) - приведение в нормативное состояние кладбищ | м3 мусора шт | 526 0 | 540 0 | 545 0 | 550 1 |  | 560 1 | 1200 1 |

- *Общая протяженность автомобильных дорог местного значения Партизанского городского 364,3 км, в том числе с твердым покрытием 84,7 км (В соответствии с постановлением администрации Партизанского городского округа 02.04.2015 № 344-па)

- _____________________________

Приложение № 2

к муниципальной Программе, утвержденной

постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 01 сентября 2016г. № 719-па

ПЕРЕЧЕНЬ

И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации, годы |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Дорожная деятельность Партизанского городского округа» на 2017-2021 |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: осуществление полномочий в области дорожного хозяйства | Отдел строительства, отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2021 |  |
| 1.1.1 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям в районе ул. Островского, ул. Киевская в г. Партизанск | Отдел строительства | 2017 | 2021 |  |
| 1.1.2 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям в районе ул. Сливовая, ул. Марата, ул. Покровская в г. Партизанск | Отдел строительства | 2017 | 2021 |  |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Отдел строительства | 2017 | 2021 | снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; увеличение доли протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения ; повышение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| 1.1.4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2021 | повышение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| 1.1.5 | Проектирование и установка объектов регулирования дорожного движения | Отдел жизнеобеспечения | 2018 | 2021 | Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения оборудованных объектами регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями законодательства. Повышение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| 1.1.6 | Содержание автомобильных дорог местного значения | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2021 | обеспечение содержания дорог общего пользования местного значения Партизанского городского округа на уровне, соответствующем требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, повышение безопасности дорожного движения, создание комфортных и благоприятных условий для проживания жителей Партизанского городского округа |
| 1.1.7 | Выполнение проектных, топографо-геодезических работ | Отдел строительства, жизнеобеспечения | 2019 | 2020 |  |
| 1.1.8 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отдел строительства |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: исполнение наказов избирателей | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017 |  |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по наказам избирателей | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017 |  |
| 1.2.2 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, посадочных площадок к автобусным павильонам по наказам избирателей | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017 |  |
| 1.2.3 | Содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017 | обеспечение содержания дорог общего пользования местного значения Партизанского городского округа на уровне, соответствующем требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, повышение безопасности дорожного движения, создание комфортных и благоприятных условий для проживания жителей Партизанского городского округа |
| 1.2.4 | Прочие мероприятия в сфере дорожного хозяйства |  | 2020 | 2020 |  |
| 1.2.5 | Разработка, экспертиза проектной документации, включая топографо-геодезические работы |  | 2020 | 2020 |  |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территорий Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: осуществление полномочий в области благоустройства | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2021 |  |
| 2.1.1 | Благоустройство территории городского округа | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2021 |  |
| 2.1.2 | Ремонт уличной дренажной системы и системы ливневой канализации, проектные и изыскательские работы на строительство уличной дренажной системы и системы ливневой канализации | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2021 |  |
| 2.1.3 | Озеленение территории городского округа | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2021 | Увеличение площади обслуживаемых зеленых насаждений на территории Партизанского городского округа |
| 2.1.4 | Содержанием сетей уличного освещения территорий | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2021 |  |
| 2.1.5 | Ремонт сетей уличного освещения, проектные и изыскательские работы на строительство и ремонт сетей уличного освещения | Отдел жизнеобеспечения | 2018 | 2021 | увеличение доли протяженности сети уличного освещения на территории городского округа |
| 2.1.6 | Устройство автобусных павильонов | Отдел жизнеобеспечения |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: исполнение наказов избирателей | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2021 |  |
| 2.2.1 | Ремонт подпорных уличных стенок в районе жилых домов, проектные и изыскательские работы на строительство подпорных уличных стенок в районе жилых домов по наказам избирателей | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017 |  |
| 2.2.2 | Ремонт сетей уличного освещения, проектные и изыскательские работы на строительство и ремонт сетей уличного освещения по наказам избирателей | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2020 |  |
| 2.2.3 | Установка малых архитектурных форм по наказам избирателей | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017 |  |
| 2.2.4 | Проектирование и строительство автобусных павильонов по наказам избирателей | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017 |  |
| 2.2.5 | Обустройство, ремонт контейнерных мусорных площадок по наказам избирателей | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2020 |  |
| 2.2.6 | Ремонт пешеходных мостиков по наказам избирателей | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017 |  |
| 2.2.7 | Ремонт бетонных уличных маршей по наказам избирателей | Отдел жизнеобеспечения | 2018 | 2020 |  |
| 2.2.8 | Благоустройство территорий городского округа по наказам избирателей | Отдел жизнеобеспечения | 2020 | 2020 |  |
| 3 | Отдельные мероприятия программы |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: обеспечение сохранности и содержания мест захоронений | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2021 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие земельно - кадастровые работы в сфере благоустройства |  | 2019 | 2019 |  |

- _________________________________________

- «Приложение № 3

к муниципальной Программе, утвержденной

постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 01 сентября 2016г. № 719-па

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей  средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов ( руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы | Всего | 529 415 671,85 | 56 126 294,00 | 70 303 110,00 | 85 213 150,00 | 199 893 246,85 | 117 879 871,00 |
|  |  | краевой бюджет | 292 416 122,45 | 18 196 955,00 | 32 600 000,00 | 47 877 260,00 | 143 741 907,45 | 50 000 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 236 999 549,40 | 37 929 339,00 | 37 703 110,00 | 37 335 890,00 | 56 151 339,40 | 67 879 871,00 |
| 1 | Подпрограмма «Дорожная деятельность Партизанского городского округа» на 2018-2021 | Всего | 460 266 431,21 | 46 772 994,00 | 59 713 210,00 | 73 148 540,00 | 181 230 583,21 | 99 401 104,00 |
|  |  | краевой бюджет | 292 416 122,45 | 18 196 955,00 | 32 600 000,00 | 47 877 260,00 | 143 741 907,45 | 50 000 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 167 850 308,76 | 28 576 039,00 | 27 113 210,00 | 25 271 280,00 | 37 488 675,76 | 49 401 104,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие: осуществление полномочий в области дорожного хозяйства | Всего | 437 796 855,45 | 40 137 094,00 | 50 196 210,00 | 73 148 540,00 | 174 913 907,45 | 99 401 104,00 |
|  |  | краевой бюджет | 287 696 122,45 | 18 196 955,00 | 27 880 000,00 | 47 877 260,00 | 143 741 907,45 | 50 000 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 150 100 733,00 | 21 940 139,00 | 22 316 210, 00 | 25 271 280,00 | 31 172 000,00 | 49 401 104, 00 |
| 1.1.1. | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям в районе ул. Островского, ул. Киевская в г. Партизанск | Всего | 15 196 194,00 | 13 996 194,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 11 196 955, 00 | 11 196 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 3 999 239,00 | 2 799 239,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Инженерные изыскания, корректировка и экспертиза проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям в районе ул. Сливовая, ул. Марата, ул. Покровская в г. Партизанск | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего | 324 635 630,45 | 13 804 800,00 | 37 070 210,00 | 58 539 150,00 | 154 913 907,45 | 60 307 563,00 |
|  |  | краевой бюджет | 276 499 167,45 | 7 000 000,00 | 27 880 000,00 | 47 877 260,00 | 143 741 907,45 | 50 000 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 48 136 463,00 | 6 804 800,00 | 9 190 210,00 | 10 661 890,00 | 11 172 000,00 | 10 307 563,00 |
| 1.1.4. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | местный бюджет | 6 491 300,00 | 927 300,00 | 1 000 000, 00 | 864 000,00 | 1 200 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.1.5. | Проектирование и установка объектов регулирования дорожного движения | местный бюджет | 4 686 347,00 | 0,00 | 226 000,00 | 697 500,00 | 300 000,00 | 3 462 847,00 |
| 1.1.6. | Содержание автомобильных дорог местного значения | местный бюджет | 84 987 384,00 | 11 408 800,00 | 10 700 000,00 | 13 047 890,00 | 18 200 000,00 | 31 630 694,00 |
| 1.1.7. | Выполнение проектных, топографо-геодезических работ | местный бюджет | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.8. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие: исполнение наказов избирателей | всего | 22 469 575,76 | 6 635 900,00 | 9 517 000,00 | 0,00 | 6 316 675,76 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 4 720 000,00 | 0,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 17 749 575,76 | 6 635 900,00 | 4 797 000,00 | 0,00 | 6 316 675,76 | 0,00 |
| 1.2.1. | Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по наказам избирателей | всего | 18 773 771,51 | 5 020 000,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 4 853 71,51 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 4 720 000,00 | 0,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 14 053 771,51 | 5 020 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 4 853 771,51 | 0,00 |
| 1.2.2. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, посадочных площадок к автобусным павильонам по наказам избирателей | местный бюджет | 1 044 500,00 | 744 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей | местный бюджет | 1 901 304,25 | 871 400,00 | 317 000,00 | 0,00 | 712 904,25 | 0,00 |
| 1.2.4. | Прочие мероприятия в сфере дорожного хозяйства | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Выполнение проектных, топографо-геодезических работ по наказам избирателей | местный бюджет | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территорий Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы | местный бюджет | 59 089 385,64 | 7 972 400,00 | 10 089 900,00 | 10 064 610,00 | 15 762 663,64 | 15 199 812,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие: осуществление полномочий в области благоустройства | местный бюджет | 52 961 956,00 | 6 128 300,00 | 9 906 900,00 | 10 064 610,00 | 11 662 334,00 | 15 199 812,00 |
| 2.1.1. | Благоустройство территории городского округа | местный бюджет | 11 356 900,00 | 550 000,00 | 1 693 700,00 | 1 933 598,00 | 2 831 678,000 | 4 347 924,00 |
| 2.1.2. | Ремонт уличной дренажной системы и системы ливневой канализации, проектные и изыскательские работы на строительство уличной дренажной системы и системы ливневой канализации | местный бюджет | 2 838 722,00 | 400 000,00 | 403 300,00 | 1 035 422,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2.1.3. | Озеленение территории городского округа | местный бюджет | 14 346 374,00 | 2 000 000,000 | 2 500 000,00 | 2 094 590,00 | 2 399 896,00 | 5 351 888,00 |
| 2.1.4. | Содержание сетей уличного освещения | местный бюджет | 22 289 200,00 | 3 178 300,00 | 5 209 900,00 | 4 501 000,00 | 5 000 000,00 | 4 400 000,00 |
| 2.1.5. | Ремонт сетей уличного освещения, проектные и изыскательские работы на строительство и ремонт сетей уличного освещения | местный бюджет | 2 030 760,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 930 760,00 | 600 000,00 |
| 2.1.6. | Устройство автобусных павильонов | местный бюджет | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие: исполнение наказов избирателей | местный бюджет | 6 127 429,64 | 1 844 100,00 | 183 000,00 | 0,00 | 4 100 329,64 | 0,00 |
| 2.2.1. | Ремонт подпорных уличных стенок в районе жилых домов, проектные и изыскательские работы на строительство подпорных уличных стенок в районе жилых домов по наказам избирателей | местный бюджет | 129 900,00 | 129 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Ремонт сетей уличного освещения, проектные и изыскательские работы на строительство и ремонт сетей уличного освещения по наказам избирателей | местный бюджет | 3 416 729,64 | 666 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 329,64 | 0,00 |
| 2.2.3. | Приобретение и установка малых архитектурных форм по наказам избирателей | местный бюджет | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Проектирование и строительство автобусных павильонов по наказам избирателей | местный бюджет | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Обустройство, ремонт контейнерных мусорных площадок по наказам избирателей | местный бюджет | 662 000,00 | 217 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2.2.6. | Ремонт пешеходных мостиков по наказам избирателей | местный бюджет | 180 800,00 | 180 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7. | Ремонт бетонных уличных маршей по наказам избирателей | местный бюджет | 638 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2.2.8. | Благоустройство территории городского округа по наказам избирателей | местный бюджет | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 3 | Отдельные мероприятия программы | местный бюджет | 10 059 855,00 | 1 380 900,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 900 000,00 | 3 278 955,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие: обеспечение сохранности и содержания мест захоронений | местный бюджет | 9 059 855,00 | 1 380 900,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 900 000,00 | 3 278 955,00 |
| 3.1.1. | Содержание мест захоронений | местный бюджет | 6 323 077,00 | 1 380 900, 00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 442 177,00 |
| 3.1.2. | Приведение в нормативное состояние кладбищ | местный бюджет | 2 736 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 836 778,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие земельно - кадастровые работы в сфере благоустройства | местный бюджет | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных участков под многоквартирными домами, которые имеют статус «ранее учтенные» | местный бюджет | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

____________________________  .  » .

Приложение № 4

к муниципальной Программе, утвержденной

постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 01 сентября 2016г. № 719-па

- ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017-2021 ГОДЫ

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Дорожная деятельность Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы (далее Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный Исполнитель муниципальной подпрограммы | отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее отдел жизнеобеспечения) |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее отдел строительства) администрация Партизанского городского округа |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в сфере реализации муниципальной Программы | - постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 319 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы»; - постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 г. № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы» |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы | Цель подпрограммы: – развитие, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; - повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства; - улучшение качества городской среды, создание комфортных и благоприятных условий для проживания жителей Партизанского городского округа. Задачи подпрограммы: - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов соответствующих нормативным требованиям; - поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем требованиям к их транспорно-эксплуатационному состоянию путем выполнения работ по ремонту и содержанию дорог; - повышение транспортной доступности на территории Партизанского городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | целевые индикаторы, характеризующие достижения цели муниципальной подпрограммы: - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - увеличение доли протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - увеличение протяженности дорожной разметки, выполненной на дорогах общего пользования местного значения; - увеличение общего количества пешеходных переходов оборудованных в соответствии с требованиями ГОСТ; - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых производится текущее содержание, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения -увеличение площади ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | муниципальная подпрограмма реализуется в 2017-2021 годах в один этап за счет средств бюджета Партизанского городского округа и средств краевого бюджета на условиях софинансирования. |
| Объем средств местного бюджета на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальных программ | общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Подпрограммы составляет 167 850 308,76 рублей, в том числе: 2017 год – 28 576 039,00 рублей; 2018 год – 27 113 210,00 рублей; 2019 год – 25 271 280,00 рублей; 2020 год – 37 488 675,76 рублей; 2021 год – 49 401 104,00 рублей; прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы средств краевого бюджета составляет 292 416 122,45 рублей, в том числе: 2017 год – 18 196 955,00 рублей 2018 год – 32 600 000,00 рублей 2019 год – 47 877 260,00 рублей; 2020 год – 143 741 907,45 рублей; 2021 год – 50 000 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы | Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы в полном объеме будет способствовать: - развитию современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение транспортной доступности районов Партизанского городского округа, не отвечающих нормативным требованиям; - снижению доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Партизанского городского округа, не отвечающих нормативным требованиям; - повышению жизненного уровня населения путем удовлетворения спроса на безопасные автомобильные дороги |

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Развитого социально-экономического состояния городского округа возможно достичь посредством комплексного подхода к улучшению транспортной инфраструктуры и общего благоустройства территорий.

Муниципальная подпрограмма «Дорожная деятельность Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы разработана в соответствии с постановлением администрации Партизанского городского округа от 27 июля 2015г. № 698-па «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и оценки эффективности их реализации» на основании:

Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

Закона Приморского края от 20.10.2008 года № 325-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года;

Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 N 319 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

Постановления администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;

Распоряжения администрации Партизанского городского округа от 29.10.2015 №476-ра «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Партизанского городского округа на 2016 год и плановый период до 2018 года»;

Основных направлений бюджетной политики и налоговой политики Партизанского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления стимулирования развития улично-дорожной сети, финансовое обеспечение и механизм реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Муниципальная подпрограмма «Дорожная деятельность Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы позволяет решить самые значимые проблемы Партизанского городского округа, такие как:

- развитие улично-дорожной сети;

- повышение безопасности дорожного движения.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них. В рамках исполнения полномочий необходимо продолжать мероприятия по содержанию и развитию улично-дорожной сети городского округа.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения Партизанского городского округа по состоянию на 01.01.2017г. составила 351,3 км, 79,6 % (279,5 км) из которых не имеют твердого покрытия. Для обеспечения социально-экономического развития города требуется увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.

Проблема аварийности на территории городского округа в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной непосредственных участников дорожного движения. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения (далее - БДД) является одной из важнейших социально-экономических и демографических проблем Российской Федерации и города Партизанска в частности. Организация движения пешеходов по улично-дорожной сети Партизанского городского округа в настоящее время имеет основной недостаток - недостаточная оснащенность автомобильных дорог средствами организации дорожного движения: знаками, светофорами, леерами и т.д. Сложившуюся ситуацию с аварийностью на автотранспорте необходимо решать путем принятия действенных и неотложных мер по совершенствованию системы обеспечения БДД.

Согласно Федеральному Закону от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения является полномочием местной администрации, поэтому необходимо проводить планомерную работу по приведению в нормативное состояние средств регулирования дорожного движения на территории округа. Необходимо выполнять работы по замене и содержанию ранее установленных дорожных знаков, ремонту существующих пешеходных и дорожных ограждений, установке новых в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, ежегодно обновлять дорожную разметку, содержать светофорные объекты, устанавливать новые и т.д. На основании ежегодного анализа аварийности выявляют очаги повышенной концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории Партизанского городского округа, ликвидация которых производится, в том числе путем установки дополнительных средств регулирования дорожного движения.

В связи с внесенными изменениями в ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52765-2007, ГОСТ Р 52766-2007 уточнены и дополнены требования к оборудованию пешеходных переходов, и как следствие, возникла необходимость переустройства пешеходных переходов у детских и образовательных учреждений.

Реализация муниципальной программы позволит достичь намеченных изменений в сфере БДД и развития улично-дорожной сети города.

Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого метода, который позволит создать условия для развития улично-дорожной сети города, решить вопросы текущего содержания дорожной инфраструктуры, что в свою очередь позволит целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства.

Целесообразность разработки муниципальной подпрограммы, использующей программно-целевой метод решения проблем дорожной деятельности, определяется следующими факторами:

- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем в дорожной сфере, что определяет необходимость системного подхода к их решению, согласования отдельных направлений муниципальной политики по содержанию, технологиям реализации и по времени осуществления;

- необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;

- необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по повышению результативности бюджетных, финансовых и материальных вложений;

- необходимость участия в краевых программах на условиях софинансирования.

При реализации программы возможны следующие риски:

1. Финансовые риски.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы может привести к тому, что показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме и, как следствие, снизятся технические характеристики состояния улично-дорожной сети Партизанского городского округа.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования программы.

2. Организационные риски.

Уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления Партизанского городского округа, но и от органов исполнительной власти Приморского края, в связи с тем, что каждый из них осуществляет функции по дорожной деятельности в рамках своих полномочий.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Приморского края в дорожной сфере.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными целями подпрограммы являются:

– развитие, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров,  дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;

- улучшение качества городской среды, создание комфортных и благоприятных условий для проживания жителей Партизанского городского округа.

Основными задачами подпрограммы являются:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров,  дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»

соответствующих нормативным требованиям;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем требованиям к их транспорно -эксплуатационному состоянию путем выполнения работ по ремонту и содержанию дорог;

- повышение транспортной доступности на территории Партизанского городского округа.

III. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами значения и показатели муниципальной подпрограммы, которые отражают эффективность расходования средств, в рамках Программы устанавливаются:

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение доли протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение протяженности дорожной разметки, выполненной на дорогах общего пользования местного значения;

- увеличение общего количества пешеходных переходов оборудованных в соответствии с требованиями ГОСТ;

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых производится текущее содержание, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 1 муниципальной Программы.

IV.ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках данной подпрограммы будут решаться следующие основные задачи:

- сохранение и развитие улично-дорожной сети городского округа;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа;

-обеспечение транспортной доступности и благоустройства территории городского округа;

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации муниципальной подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной подпрограммы, обеспечения контроля исполнения подпрограммных мероприятий, выработку решений подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонений хода от плана мероприятий муниципальной подпрограммы.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы – отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

Соисполнитель муниципальной Программы – отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

Реализация мероприятий подпрограмм муниципальной Программы осуществляется посредством:

- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

- предоставления субсидий, выделяемых из местного бюджета.

Ответственный исполнитель:

- Организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а так же конечных результатов ее реализации;

- Не позднее 1 сентября текущего финансового года представляют в финансовое управление администрации Партизанского городского округа бюджетные заявки с обосновывающими материалами на финансирование из бюджета Партизанского городского округа в очередном финансовом году и в последующие два.

- Формы бюджетных заявок и сроки их рассмотрения устанавливаются муниципальными правовыми актами Партизанского городского округа, регламентирующими порядок планирования бюджетных ассигнований и составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- В течение одного месяца после утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период разрабатывает:

а) перечень работ по исполнению программных мероприятий на очередной финансовый год ( постановлением администрации Партизанского городского округа);

б) календарный план реализации программных мероприятий с указанием ответственных исполнителей на очередной финансовый год (распорядительный акт главного распорядителя бюджетных средств);

- Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономического развития в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, заполняемую нарастающим итогом с начала года по утвержденной форме;

- Ежегодно проводит оценку эффективности Программы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы на согласование заместителю главы администрации, обеспечивающему деятельность администрации Партизанского городского округа по решению вопросов, соответствующих целям и мероприятиям Программы по решению вопросов, соответствующих целям и мероприятиям Программы, в управление экономического развития администрации Партизанского городского округа.

Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с описанием результатов реализации подпрограмм и отдельных мероприятий в отчетном году, по формам установленным муниципальными правовыми актами Партизанского городского округа;

б) перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием информации о выполнении или причин их невыполнения в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий;

г) оценку эффективности муниципальных программ;

д) сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы ответственными исполнителями.

В случае отклонения от плановой динамики реализации муниципальной программы в отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

- Размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.

- Запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета.

Соисполнители Программы:

- обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации и подготовки Годовых отчетов;

- несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

Общий контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляет заместитель главы – начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации муниципальных программ приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

VII. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализуются в период с 2017 по 2021 годы в один этап.

VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной подпрограммы по нижеуказанной формуле.

Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы включает в себя следующие показатели:

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

Iфакт

I =  ------------ х 100 %,

Iплан

где:

I – индикатор эффективности;

Iфакт - фактическое значение индикатора;

Iплан - плановое значение индикатора

б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:

1

I = ------------------- x 100 %,

Iфакт / Iплан

где:

I – индикатор эффективности;

Iфакт - фактическое значение индикатора;

Iплан - плановое значение индикатора

в) среднее значение выполнения индикаторов эффективности по муниципальным программам рассчитывается по формуле:

SUM Iэф.

Icр. = --------------- х 100%,

n

где:

Iср. - среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

SUM Iэф - суммарное значение фактического выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

n - количество индикаторов эффективности муниципальной программы

г) расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств производится по формуле:

х 100%,

Ф

Ф

Э

план

факт

бв



где:

- степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

- фактическое освоение средств бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде;

средств в отчетном периоде;

план

Ф

- запланированное выделение бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде

д) эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Iср. х Эбв

Э

100 %

МП



где:

Эмп – эффективность реализации муниципальной программы;

Iср. – среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

Эбв - степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Эмп составляет не менее 90,0 %.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Эмп составляет не менее 75,0 %.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

____________

Приложение № 5

к муниципальной Программе, утвержденной

постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 01 сентября 2016г. № 719-па

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ « БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017-2021 ГОДЫ

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Благоустройство территорий Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы (далее подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный Исполнитель муниципальной подпрограммы | отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее отдел жизнеобеспечения) |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее отдел строительства) администрация Партизанского городского округа |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы | Цель подпрограммы: - улучшение качества городской среды, создание комфортных и благоприятных условий для проживания жителей Партизанского городского округа; Задачи подпрограммы: - повышение уровня благоустроенности территории Партизанского городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | целевые индикаторы, характеризующие достижения цели муниципальной подпрограммы: количество отремонтированных объектов (уличных стенок, ливневых канализаций) Партизанского городского округа, в которых необходимо провести ремонт к 2021 году; - увеличение площади обслуживаемых зеленых насаждений на территории Партизанского городского округа; - количество несанкционированных свалок на территории Партизанского городского округа подлежащих уборке к 2021 году; - доля протяженности сети уличного освещения на территории городского округа в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | муниципальная подпрограмма реализуется в 2017-2021 годах в один этап за счет средств бюджета Партизанского городского округа |
| Объем средств местного бюджета на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальных программ | общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Подпрограммы составляет 59 089 385,64 рублей, в том числе: 2017 год – 7 972 400,00 рублей; 2018 год – 10 089 900,00 рублей; 2019 год – 10 064 610,00 рублей; 2020 год – 15 762 663,64 рублей; 2021 год – 15 199 812,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | реализация мероприятий муниципальной подпрограммы в полном объеме будет способствовать: - созданию благоприятных условий пребывания жителей Партизанского городского округа. |

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы разработана в соответствии с постановлением администрации Партизанского городского округа от 27 июля 2015г. № 698-па «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и оценки эффективности их реализации» на основании:

Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

Закона Приморского края от 20.10.2008 года №325-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года;

Распоряжения администрации Партизанского городского округа от 29.10.2015 №476-ра «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Партизанского городского округа на 2016 год и плановый период до 2018 года»;

Основных направлений бюджетной политики и налоговой политики Партизанского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Муниципальная подпрограмма определяет цели, задачи и направления стимулирования развития и повышению благоустройства территорий Партизанского городского округа, финансовое обеспечение и механизм реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Развитого социально-экономического состояния городского округа возможно достичь посредством комплексного подхода к улучшению общего благоустройства территорий.

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий Партизанского городского округа» на 2017 - 2021 годы позволяет решить значимые проблемы Партизанского городского округа, такие как:

- озеленение;

- восстановление системы ливневой канализации;

- благоустройство территории.

В соответствии со статьей 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа также относятся организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, вопросы организации озеленения территории городского округа.

Зеленые насаждения - один из важнейших факторов в создании благоприятных экологических, микроклиматических, санитарно-гигиенических условий города. Зеленые насаждения выполняют комплекс оздоровительных, рекреационных, защитных функций, выступают стабилизатором экологического равновесия. Чем больше зеленых насаждений и комфортабельных зон отдыха в городе, тем лучше и удобнее условия проживания людей. Зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку, делают привлекательным облик нашего города, что положительно сказывается на социально-экономической ситуации. Необходимо продолжить реализацию комплекса мероприятий по озеленению городского округа.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения также относится содержание мест захоронения, благоустройство территорий городского округа, включая освещение улиц, размещение и содержание объектов благоустройства и малых архитектурных форм.

Благоустройство территорий Партизанского городского подразумевает под собой комплекс мероприятий по обеспечению повышенных требований к техническому состоянию объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику городского округа.

Большинство объектов благоустройства городского округа (зоны отдыха, инженерные коммуникации, объекты дорожной инфраструктуры) до настоящего времени недостаточно обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности городского округа и нуждаются в текущем ремонте.

Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях являются ключевой задачей органов местного самоуправления. Снижение уровня благоустройства может вызвать дополнительную социальную напряженность в обществе, что недопустимо в рамках социально-экономического развития города.

Программно-целевой метод к решению проблем благоустройства Партизанского городского округа необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства городского округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города.

Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого метода, который позволит решить вопросы благоустройства территорий, что в свою очередь позволит целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства.

Целесообразность разработки муниципальной подпрограммы, использующей программно-целевой метод решения благоустройства, определяется следующими факторами:

- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем в сфере благоустройства, что определяет необходимость системного подхода к их решению, согласования отдельных направлений муниципальной политики по содержанию, технологиям реализации и по времени осуществления;

- необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;

- необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по повышению результативности бюджетных, финансовых и материальных вложений.

При реализации программы возможны следующие риски:

1. Финансовые риски.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий программы может привести к тому, что показатели программы не будут достигнуты в полном объеме и, как следствие, ухудшится общий уровень экологической обстановки Партизанского городского округа.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования программы.

2. Организационные риски.

Уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления Партизанского городского округа, но и от органов исполнительной власти Приморского края, в связи с тем, что каждый из них осуществляет функции по благоустроительной деятельности в рамках своих полномочий.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Приморского края в дорожной сфере.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью подпрограммы является создание условий для комфортного проживания на территории Партизанского городского округа.

Основными задачами подпрограммы являются:

- повышение уровня благоустроенности территории Партизанского городского округа.

III. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами значения и показатели муниципальной подпрограммы, которые отражают эффективность расходования средств, в рамках Программы устанавливаются:

количество отремонтированных объектов (уличных стенок, ливневых канализаций) Партизанского городского округа, в которых необходимо провести ремонт к 2021 году;

- увеличение площади обслуживаемых зеленых насаждений на территории Партизанского городского округа;

- количество несанкционированных свалок на территории Партизанского городского округа подлежащих уборке к 2021 году;

- доля протяженности сети уличного освещения на территории городского округа в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 1 муниципальной Программы.

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации муниципальной подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной подпрограммы, обеспечения контроля исполнения подпрограммных мероприятий, выработку решений подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонений хода от плана мероприятий муниципальной подпрограммы.

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы – отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

Соисполнитель муниципальной подпрограммы – отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

Ответственный исполнитель:

- Организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а так же конечных результатов ее реализации;

- Не позднее 1 сентября текущего финансового года представляют в финансовое управление администрации Партизанского городского округа бюджетные заявки с обосновывающими материалами на финансирование из бюджета Партизанского городского округа в очередном финансовом году и в последующие два.

- Формы бюджетных заявок и сроки их рассмотрения устанавливаются муниципальными правовыми актами Партизанского городского округа, регламентирующими порядок планирования бюджетных ассигнований и составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- В течение одного месяца после утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период разрабатывает:

а) перечень работ по исполнению программных мероприятий на очередной финансовый год ( постановлением администрации Партизанского городского округа);

б) календарный план реализации программных мероприятий с указанием ответственных исполнителей на очередной финансовый год (распорядительный акт главного распорядителя бюджетных средств);

- Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономического развития в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, заполняемую нарастающим итогом с начала года по утвержденной форме;

- Ежегодно проводит оценку эффективности Программы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы на согласование заместителю главы администрации, обеспечивающему деятельность администрации Партизанского городского округа по решению вопросов, соответствующих целям и мероприятиям Программы по решению вопросов, соответствующих целям и мероприятиям Программы, в управление экономического развития администрации Партизанского городского округа.

Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с описанием результатов реализации подпрограмм и отдельных мероприятий в отчетном году, по формам установленным муниципальными правовыми актами Партизанского городского округа;

б) перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием информации о выполнении или причин их невыполнения в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий;

г) оценку эффективности муниципальных программ;

д) сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы ответственными исполнителями.

В случае отклонения от плановой динамики реализации муниципальной программы в отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

- Размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.

- Запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета.

Соисполнители Программы:

- обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации и подготовки Годовых отчетов;

- несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

Общий контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляет заместитель главы – начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации муниципальных программ приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

VI. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализуются в период с 2017 по 2021 годы в один этап.

VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной Программы по нижеуказанной формуле.

Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы включает в себя следующие показатели:

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

Iфакт

I =  ------------ х 100 %,

Iплан

где:

I – индикатор эффективности;

Iфакт - фактическое значение индикатора;

Iплан - плановое значение индикатора

б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:

1

I = ------------------- x 100 %,

Iфакт / Iплан

где:

I – индикатор эффективности;

Iфакт - фактическое значение индикатора;

Iплан - плановое значение индикатора

в) среднее значение выполнения индикаторов эффективности по муниципальным программам рассчитывается по формуле:

SUM Iэф.

Icр. = --------------- х 100%,

n

где:

Iср. - среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

SUM Iэф - суммарное значение фактического выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

n - количество индикаторов эффективности муниципальной программы

г) расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств производится по формуле:

х 100%,

Ф

Ф

Э

план

факт

бв



где:

- степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

- фактическое освоение средств бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде;

средств в отчетном периоде;

план

Ф

- запланированное выделение бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде

д) эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Iср. х Эбв

Э

100 %

МП



где:

Эмп – эффективность реализации муниципальной программы;

Iср. – среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

Эбв - степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Эмп составляет не менее 90,0 %.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Эмп составляет не менее 75,0 %.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

__________________

Приложение № 6

к муниципальной Программе, утвержденной

постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 01 сентября 2016г. № 719-па

ПАСПОРТ

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017-2021 ГОДЫ

| Наименование Отдельных мероприятий Программы | «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы (далее Отдельные мероприятия Программы) |
| --- | --- |
| Ответственный Исполнитель Отдельных мероприятий Программы | отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее отдел жизнеобеспечения); |
| Цели и задачи Отдельных мероприятий Программы | Цель Отдельных мероприятий: - создание в местах захоронений расположенных на территории Партизанского городского округа условий, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства; - выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных участков под многоквартирными домами, которые имеют статус «ранее учтенные» Задачи Отдельных мероприятий: - обеспечение сохранности и содержание мест захоронения на территории Партизанского городского округа; - выполнение земельно-кадастровых работ в сфере благоустройства |
| Целевые индикаторы и показатели Отдельных мероприятий Программы | не устанавливаются |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | Отдельные мероприятия Программы реализуются в 2017-2021 годах в один этап за счет средств Партизанского городского округа |
| Объем средств местного бюджета на финансирование Отдельных мероприятий и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальных программ | общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Отдельных мероприятий составляет 10 059 855,00 рублей, в том числе: 2017 год – 1 380 900,00 рублей; 2018 год – 500 000,00 рублей; 2019 год – 2 000 000,00 рублей; 2020 год – 2 900 000,00 рублей; 2021 год – 3 278 955,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Отдельных мероприятий Программы | реализация Отдельных мероприятий Программы в полном объеме будет способствовать: - улучшению санитарно-технического состояния мест захоронений, расположенных на территории Партизанского городского округа; - увеличение установленных границ земельных участков под многоквартирными домами, которые имеют статус «ранее учтенные». |

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Отдельные мероприятия муниципальной Программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы разработана в соответствии с постановлением администрации Партизанского городского округа от 27 июля 2015г. № 698-па «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и оценки эффективности их реализации».

Отдельные мероприятия Программы определяют цели, задачи и направления по увеличению уровня сохранности и содержания мест захоронений, по увеличению установленных границ земельных участков под многоквартирными домами, которые имеют статус «ранее учтенные»

финансовое обеспечение и механизм реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Основными целями Отдельных мероприятий Программы являются:

- создание в местах захоронений расположенных на территории Партизанского городского округа условий, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства;

- выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных участков под многоквартирными домами, которые имеют статус «ранее учтенные»

Основными задачами Отдельных мероприятий Программы являются:

- обеспечение сохранности и содержание мест захоронения на территории Партизанского городского округа;

- выполнение земельно-кадастровых работ в сфере благоустройства.

III. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами значения и показатели Отдельных мероприятий Программы, которые отражают эффективность расходования средств, в рамках Программы  устанавливаются:

- содержание мест захоронений расположенных на территории Партизанского городского округа  (акарицидная обработка (уничтожение клещей), сбор и вывоз мусора, содержание дорог, скос травы);

- увеличение количества кладбищ приведенных в нормативное состояние;

-увеличение проведенных земельно-кадастровых работ в сфере благоустройства.

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Отдельных мероприятий Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечения контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонений хода от плана мероприятий отдельных мероприятий муниципальной программы.

Ответственный исполнитель Отдельных мероприятий Программы – отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

Ответственный исполнитель:

- Организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а так же конечных результатов ее реализации;

- Не позднее 1 сентября текущего финансового года представляют в финансовое управление администрации Партизанского городского округа бюджетные заявки с обосновывающими материалами на финансирование из бюджета Партизанского городского округа в очередном финансовом году и в последующие два.

- Формы бюджетных заявок и сроки их рассмотрения устанавливаются муниципальными правовыми актами Партизанского городского округа, регламентирующими порядок планирования бюджетных ассигнований и составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- В течение одного месяца после утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период разрабатывает:

а) перечень работ по исполнению программных мероприятий на очередной финансовый год ( постановлением администрации Партизанского городского округа);

б) календарный план реализации программных мероприятий с указанием ответственных исполнителей на очередной финансовый год (распорядительный акт главного распорядителя бюджетных средств);

- Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономического развития в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, заполняемую нарастающим итогом с начала года по утвержденной форме;

- Ежегодно проводит оценку эффективности Программы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы на согласование заместителю главы администрации, обеспечивающему деятельность администрации Партизанского городского округа по решению вопросов, соответствующих целям и мероприятиям Программы по решению вопросов, соответствующих целям и мероприятиям Программы, в управление экономического развития администрации Партизанского городского округа.

Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с описанием результатов реализации подпрограмм и отдельных мероприятий в отчетном году, по формам установленным муниципальными правовыми актами Партизанского городского округа;

б) перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием информации о выполнении или причин их невыполнения в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий;

г) оценку эффективности муниципальных программ;

д) сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы ответственными исполнителями.

В случае отклонения от плановой динамики реализации муниципальной программы в отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

- Размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.

- Запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета.

Соисполнители Программы:

- обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации и подготовки Годовых отчетов;

- несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

Общий контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляет заместитель главы – начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации Отдельных мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации муниципальных программ приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

VI. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Предусмотренные Отдельные мероприятия Программы реализуются в период с 2017 по 2021 годы в один этап.

VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной Программы по нижеуказанной формуле.

Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы включает в себя следующие показатели:

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

Iфакт

I =  ------------ х 100 %,

Iплан

где:

I – индикатор эффективности;

Iфакт - фактическое значение индикатора;

Iплан - плановое значение индикатора

б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:

1

I = ------------------- x 100 %,

Iфакт / Iплан

где:

I – индикатор эффективности;

Iфакт - фактическое значение индикатора;

Iплан - плановое значение индикатора

в) среднее значение выполнения индикаторов эффективности по муниципальным программам рассчитывается по формуле:

SUM Iэф.

Icр. = --------------- х 100%,

n

где:

Iср. - среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

SUM Iэф - суммарное значение фактического выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

n - количество индикаторов эффективности муниципальной программы

г) расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств производится по формуле:

х 100%,

Ф

Ф

Э

план

факт

бв



где:

- степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

- фактическое освоение средств бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде;

средств в отчетном периоде;

план

Ф

- запланированное выделение бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде

д) эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Iср. х Эбв

Э

100 %

МП



где:

Эмп – эффективность реализации муниципальной программы;

Iср. – среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

Эбв - степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Эмп составляет не менее 90,0 %.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Эмп составляет не менее 75,0 %.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- ________________________