|  |
| --- |
| Управление жилищно-коммунального комплекса  отдел жизнеобеспечения администрации  Партизанского городского округа  УТВЕРЖДАЮ:  Заместитель главы -  начальник управления жилищно  - коммунального комплекса администрации  Партизанского городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.В.Зуботыкин  **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД**  **ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**  **«Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы»**  Главный специалист отдела жизнеобеспечения  УЖКК администрации Партизанского  городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковтунова Н.А. |

**ОТЧЕТ**

**О реализации муниципальной Программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа на 2022-2026 годы»**

**за 2022 год**

Муниципальная Программа «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа на 2022-2026 годы» (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа от 15 ноября 2021 года № 1868-па (с последними изменениями от 20.12.2022 года № 2209-па).

На реализацию Программы в 2022 году было выделено 117 731, 15933 тыс.руб., из них средств местного бюджета 67 731,15933 тыс.руб., средств краевого бюджета 50 000,000 тыс. руб., фактически освоено 117 037,51338 тыс. руб ., из них средств местного бюджета 67 037,51338 тыс.руб., средств краевого бюджета 50 000,000 тыс., что составляет 99,41%.

Мероприятия муниципальной программы на 2022 год выполнены не в полном объеме.

Степень эффективности использования бюджетных средств – 99,41 %.

Среднее значение выполнения показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы 76,15 %.

Эффективность реализации программы по итогам 2022 года 75,7 % удовлетворительная.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2022-2026 ГОДЫ за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измер. | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | | | Обоснование   отклонений значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021год | | 2022 год | | |
| План | | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | % | | 54,9 | | 53,45 | 53,93 |  |
| 2. | Количество пешеходных переходов оборудованных в соответствии с требованиями ГОСТ. | | ед. | | 12 | | 12 | 0 |  |
| 3 | Количество отремонтированных объектов благоустройства в текущем году (уличных подпорных стенок, ливневых канализаций). | | ед. | | 2 | | 1 | 1 |  |
| 4. | Доля протяженности освещенных автомобильных дорог ПГО в общей протяженности дорог требующих освещения. | | % | | 49,48 | | 51,02 | 52,9 |  |

Среднее значение индикаторов 76,15 %

Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2022-2026 ГОДЫ

**ЗА 2022 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | | | Плановый срок | | Фактический срок | | | Результаты | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | | Запланированные | | Достигнутые | | |
| **Подпрограмма «Дорожная деятельность Партизанского городского округа на 2022-2026 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, тротуаров, устройство проездов и подъездных дорог | Отдел строительства | | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | | Проведение ремонта дорог, тротуаров на территории городского округа проездов | | Выполнен ремонт автомобильных дорог 3,1775 км:  - ул.Партизанская на условиях софинансирования в полном объеме.  -оборудование тротуарами и стационарным электрическим освещением участков проезжей части по ул. Партизанская (в рамках контракта на ремонт дороги):  -ул.Партизанская (участок от дома №124 до перекрестка с пер.Партизанский) выполнен ремонт лотков (в рамках контракта на ремонт дороги);  -ул.Обогатительная исполнен в полном объеме за счет местного бюджета  - ремонт проезда к детскому саду №30 исполнен в полном объеме за счет местного бюджета  -ремонт автомобильной дороги местного значения по ул.Партизанской (восстановление ливневой канализации в районе ул.Партизанская, 2д) за счет средств местного бюджета.  Запланированные работы выполнены в полном объеме | |  | |
| 1.1.1.3 | Проектирование,установка,содержание объектов регулирования дорожного движения | отдел жизнеобеспечения | | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | | Нанесение горизонтальной дорожной разметки(осевой, краевой, пешеходные переходы) | | Нанесена горизонтальная дорожная разметка (осевая, краевая, пешеходные переходы). Запланированные работы выполнены в полном объеме | |  | |
| 1.1.1.4 | Содержание автомобильных дорог местного значения | отдел жизнеобеспечения | | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | | Выполнение необходимых работ по содержанию автомобильных дорог местного значения ( летнее -грейдированию ,отсыпке грунтовых дорог., очистка от мусора пыли, грязи , зимнее- очистка от снега, подсыпка ПГМ) | | Выполнены работы по летнему содержанию автомобильных дорог (грейдирование с частичной подсыпкой грунтом 207 дороги местного значения в том числе в селах городского округа;  - устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог – 4060 м2, проливка трещин битумом – 7,2 км трещин очистка от мусора пыли, грязи .  Зимнее (очистка от снега, подсыпка ПГМ). | |  | |
| 1.1.1.5 | Выполнение проектных, топографо-геодезических работ на автомобильных дорогах | Отдел строительства | | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | | Выполнение проектных, топографо-геодезических работ | | Выполнены проектные, топографо-геодезические работы по ремонту автомобильных дорог (ул.Локомотивная, ул.Деповская, ул.Народная, ул.Чайкоского) исполнены в полном объеме на сумму 599000 рублей за счет местного бюджета;  - топографо-геодезические работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных по адресу: ул. Чайковского, ул. Народная, ул. Деповская, ул.Локомотивная исполнены в полном объеме за счет местного бюджета и составляют 100 000,00 руб.;  - проведение экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Чайковского, ул.Народная, ул.Деповская, ул.Локомотивная в г.Партизанске» за счет местного бюджета и составляют 42 000,00 руб. | |  | |
| **Подпрограмма «Благоустройство территорий Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Благоустройство территории городского округа | | | отдел жизнеобеспечения | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Выполнение работ по благоустройству ПГО | | Работы по благоустройству выполнены на 85,3%: в том числе  - акарицидная обработка (уничтожение клещей) на территории городского парка;  - уборка несанкционированных свалок 42,9%;  - спил и обрезка аварийный деревьев ;  - оформление территории ПГО при проведении городских мероприятий;  - содержание и ремонт объектов общего пользования (городской парк) | | | аукцион «Уборка несанкционированных свалок» не состоялся, так как не было подано ни одной заявки.  Отсутствие желающих выполнить данный вид работ. | |
| 1.2.1.3 | Озеленение территории городского округа | | | отдел жизнеобеспечения | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Выполнение работ по посадке цветов и уходу за клумбами, скосу травы, фигурной стрижке деревьев и кустарников | | Работы по посадке цветов и уходу за клумбами, скосу травы, фигурной стрижке деревьев и кустарников выполнены в полном обьеме. | | |  | |
| 1.2.1.4 | Содержание, ремонт проектные и изыскательские работы сетей уличного освещения  освещения | | | отдел жизнеобеспечения | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Содержание сетей уличного освещения | | Выполнены в полном объеме:  -услуги по поставке электрической энергии и мощности;  - содержание электрических сетей уличного освещения | | |  | |
| отдел жизнеобеспечения | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Ремонт сетей уличного освещения | | Выполнен ремонт сетей уличного освещения по ул.Комсомольская, от ул.Мирошниченко до ул.Фабричная | | |  | |
| **Отдельные мероприятия программы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1. | Приведение в нормативное состояние, содержание мест захоронений | | Отдел строительства | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | | работы по содержанию мест захоронений | | работы по содержанию мест захоронений выполнены в полном объеме:  -аккарицидная обработка (уничтожение клещей),  -сбор и вывоз мусора;  -скос травы;  -содержание дорог. |  | | |
|  |  | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | | Приведение в нормативное состояние кладбища в с.Несвоевка г.Партизанск: | | Выполнены работы по приведению в нормативное состояние кладбища с.Несвоевка, ул.Революции (примерно от ориентира жилой дом по ул.Революции,78) (установка мобильной кабины, скамеек, урн, устройство проездов и освещения). |  | | |

Приложение № 7

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2022-2026 ГОДЫ

ЗА 2022 ГОД

| п/п | Наименование мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Муниципальная программа «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы** | **Всего** | **117 731,15933** | **117 037,51338** |
| **краевой бюджет** | 50 000,00000 | 50 000,000 |
| **местный бюджет** | 67 731,15933 | **67 037,51338** |
| **1** | **Подпрограмма №1 «Дорожная деятельность Партизанского городского округа» на 2022-2026** | **Всего** | **98 889,38372** | **98 795,73677** |
| **краевой бюджет** | 50 000,00000 | 50 000,00 |
| **местный бюджет** | 48 889,38372 | 48 795,73677 |
| **1.1.1** | **Основное мероприятие 1.**  **Осуществление полномочий в области дорожного хозяйства** | **Всего** | **98 889,38372** | **98 795,73677** |
| **краевой бюджет** | 50 000,00000 | 50 000,00 |
| **местный бюджет** | 48 889,38372 | 48 795,73677 |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 1.  Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, тротуаров. | **Всего** | **58 400,391 75** | **58 332,81788** |
| краевой бюджет | 50 000,00000 | 50 000,00 |
| местный бюджет | 8 400,39175 | 8 332,81788 |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 2  Ремонт, содержание автомобильных мостов и путепроводов | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Мероприятие 3  Проектирование и установка объектов регулирования дорожного движения | местный бюджет | 1 560,00000 | 1 560,00000 |
| 1.1.1.4 | Мероприятие 4  Содержание автомобильных дорог местного значения | местный бюджет | 38 187, 991 97 | 38 161,91889 |
| 1.1..1.5 | Мероприятие 5  Выполнение проектных, топографо-геодезических работ на автомобильных дорогах | местный бюджет | 741,000 | 741,00 |
| **1.2** | **Подпрограмма№2 «Благоустройство территорий Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы** | **местный бюджет** | **15 441,77561** | **14 841,77661** |
| **1.2.1** | **Основное мероприятие 1**  **Осуществление полномочий в области благоустройства** | **местный бюджет** | **15 441,77561** | **14 841,77661** |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 1  Благоустройство территории городского округа | местный бюджет | 4 082,767 | 3 482, 768 |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 2  Ремонт, содержание, строительство, проектные и изыскательские работы уличной дренажной системы и системы ливневой канализации | местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| 1.2.1.3 | Мероприятие 3  Озеленение территории городского округа | местный бюджет | 4 496,57561 | 4 496,57561 |
| 1.2.1.4 | Мероприятие 4  Содержанием, ремонт, проектные и изыскательские работы сетей уличного освещения | местный бюджет | 6 862,433 | 6 862,433 |
| **1.3** | **Отдельные мероприятия программы** | **местный бюджет** | **3 400, 000** | **3 400, 000** |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 1  Обеспечение сохранности и содержание мест захоронений | местный бюджет | 3 400,000 | 3 400,000 |
| 1.3.1.1 | Мероприятие 1  Приведение в нормативное состояние , содержание мест захоронений | местный бюджет | 3 400,000 | 3 400,000 |